|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 서비스 산업 데이터를 활용한 빅데이터 분석 실무 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 도서관 데이터를 활용한 도서추천 서비스 : 내 안의 사서 | | |
| 프로젝트 팀명 | **Book Lovers** | **프로젝트 팀원** | (팀장) 최우석  (팀원) 김경린, 김정수, 이번영, 정혜린 |

※ 프로젝트 팀장은 매 주 월요일 강사님 메일로 해당 주차 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | | |  |
| 이름 | **최우석** | **김경린** | **김정수** | **이번영** | **정혜린** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | - 웹 화면 구성 및 구현  - DB에 테이블 생성 및 데이터 삽입 | - 웹 intro 글 구성  - 발표 자료 및 발표대본 준비 | - 발표 자료 및 발표대본 준비 | - MBTI 웹 페이지 완성  - 발표자료 및 발표대본 준비하기 | - 발표자료 및 발표대본 준비하기 |
| 금주  프로젝트 수행내용 | - 웹에서 특정 도서와 비슷한 인기도와 내용을 가진 도서 리스트 출력 구현  - MBTI 페이지의 디테일한 부분 수정  - DB에 연령별 도서 데이터 삽입 | - 웹 intro 작성  - 발표 자료 80% 완료하기  - Healing부분 대본작성 | - 발표 자료 초본 제작 및 구성 | - MBTI 페이지 템플릿 적용  - MBTI 템플릿 디자인 수정  - 발표대본 작성 | -발표자료 수정하기  -발표대본 작성 |
| 문제점 | - 자바스크립트와 ajax를 활용하고 구현하는 데에 있어서 익숙하지 않아 어려움을 느낌  - 한글 인코딩의 문제로 DB에 데이터가 잘 들어가지 않았다. | - 5주 이상 준비해온 파이널 프로젝트에 대한 내용 모두 ppt에 담는 것에 대한 어려움 | - 없음 | - 템플릿 수정 시 해당 스타일이 너무 많아 페이지의 스타일을 찾기가 어려웠음 | -없음 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | - 웹 페이지 꾸미기 | - 없음 | - 없음 | - 발표 | -없음 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 피드백 일시 년 월 일  강사명 (서명) | | | | | |